Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области на 2020-2023 годы"

Ответственный исполнитель:

Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района

Отчетный год - 2022

Дата составления отчета: 28 марта 2023 года

Непосредственный исполнитель:

И.о. Зам.Главы администрации Фурсова Н.Н.

тел. 8 (47141) 2-52-74, e-mail: kotelnikovo.sovet@mail.ru

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения

основных мероприятий по муниципальной программе Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельсовета на 2020-2023годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемуниципальной программы, основного мероприятия  |  Ответственныйисполнитель | Плановый срок |  Фактический  срок  |  Результаты  | Проблемы,возникшие в ходе реализациимероприятия  |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  | **Муниципальная программа:** Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы |
| **Подпрограмма «**Энергосбережение в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области"  |
| 1.1 | **1.** Расходы местных бюджетов на мероприятия в области энергосбережения за счет местных бюджетов | Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение потребления электрической энергии | Запланированные мероприятие исполнены в полном объеме  | нет |

Таблица 2

Оценка

эффективности мер муниципального регулирования муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование меры  | Показательприменения меры  | Финансовая оценка результатав отчетном году, тыс. руб.(2022) | Финансовая оценка  результата в плановом периоде,  тыс. руб.  |  Обоснование  необходимости (эффективности) |
| план | факт  | очередной финансовый год (2023)  | 2024 | 2025 | план  |  факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках  муниципальной программы  |
|  1  | Расходы местных бюджетов на мероприятия в области энергосбережения за счет местных бюджетов  | Достижение плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100%Снижение потребления электрической энергии | 100%Запланированные мероприятие исполнены в полном объеме |

Таблица 3

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Вид акта  |  Основные  положения  |  Ответственный  исполнитель  |  Сроки принятия  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|  план  |  факт  |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной  программой  |
| 1  | Постановление Администрации Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области от 10.01.2022 №11 | «Об утверждении целевой (муниципальной) программыв области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Котельниковский сельсовет» Обоянского района Курской области на 2022-2024 годы. | Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района | 2020-2023 | 2022 | Программа исполнена 100% |
|  II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом  положений муниципальной программы  |
|  |  |  |  |  |  x  |  x  |
|  |  |  |  |  |  x  |  x  |

Таблица 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области

на реализацию муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного  мероприятия |  Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники  |  Код бюджетной  классификации  |  Расходы  (тыс.рублей), годы  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года  |  сводная бюджетная роспись  на отчетную дату  | кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа: | «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы | всего | X | X | X | X | 10,0 | 53,0 | 53,0 |
| Подпрограмма 1. | **«**Энергосбережение в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области"  | всего | X | X |  X  | X  | 10,0 | 53,0 | 53,0 |
|  |
| Основное мероприятие 1.1 | 1.Замена уличного освещения на энергосберегающую систему уличного освещения | Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района | 001 | 0412 | 05101С1434 | 200 | 10,0 | 53,0 | 53,0 |

Таблица 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  |  Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного  мероприятия  |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  Оценка расходов  | Фактическиерасходы  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| муниципальнаяпрограмма  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области на 2022-2024 годы" | всего  | 53,0 | 53,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 53,0 | 53,0 |
|  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма 1  | **«**Энергосбережение в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области"  | всего  | 53,0 | 53,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 53,0 | 53,0 |
| внебюджетные источники  |  |  |